Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 30.08.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 08:45 🡪 Login in Gitlab e setup repo  08:45 – 09:50 🡪 Gantt  10:05 – 10:25 🡪 Lettura mail docente responsabile + domande  10:25 – 10:30 🡪 Aggiornamento diario  10:30 – 11:15 🡪 Gantt  11:15 – 11:25 🡪 Diario  11:25 – 11:35 🡪 Aggiornamento README |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Sviluppando il Gantt ho avuto un problema con le ore. Infatti non riuscivo a far combaciare le nostre 14 ore (scolastiche) con le ore effettive. Ho chiesto al Professor Palucci e ho capito che nella pianificazione avrei dovuto indicare le ore effettive (60 min) di lavoro. Ho quindi impostato in project tutti i giorni di scuola con relativi orari (ricreazione inclusa) ma non è bastato. Infatti gli orari non combaciavano e mi risultavano delle settimane da 19 ore (60 min). Questo perché non avevo considerato che il venerdì non si lavora ai progetti e Project aggiungeva le classiche 8 ore, dato che io non avevo impostato eccezioni per quel giorno. Dopo aver impostato il venerdì come non lavorativo le ore sono combaciate.  Sono 14 ore scolastiche, quindi 10.5 ore.  Il Gantt ha molte durate orarie con la virgola, proprio perché ho calcolato le ore di lavoro basandomi su quelle di scuola. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo con la mia pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Analisi dei mezzi e stesura requisiti |