Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 31.08.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:14-14:45 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 13:30 🡪 Correzione orari Gantt e file README  13:30 – 14:00 🡪 Scrittura Abstarct  14:00 – 14:05 🡪 Scrittura diario  14:05 – 14:15 🡪 Aggiunta attività Abstract a piano giornaliero.  14:15 – 14:45 🡪 Sviluppo analisi documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi avrei dovuto fare solo l’analisi dei mezzi, ma oltre a quello ho preso un po’ di tempo per sviluppare l’abstact. Ho deciso così poiché ho ricalcolato i tempi e mi stavano 2 attività, e non ho potuto procedere con la stesura dei requisiti in quanto alcuni aspetti dei progetti mi sono ancora poco chiari. Domani farò una breve intervista con il Sig. Mombelli per avere delucidazioni. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo con la mia pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Riunione per delucidazioni  Requisiti e spring (se in anticipo con progetti) |