Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 05.09.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 14:45  15:00 – 16:00 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 13:30 🡪 Ripresa appunti discussione Mombelli  13:30 – 13:50 🡪 Discussione docente su progetto e host.  13:50 – 14:00 🡪 Ricerca host + framework alternativo.  14:00 – 14:45 🡪 Stesura requisiti  15:00 – 15:20 🡪 Stesura requisiti  15:20 – 15:28 🡪 Diario  15:25 – 15:33 🡪 Modifica Gantt  15:35 – 16:10 🡪 Scrittura scopo + mail Mombelli  16:10 – 16:15 🡪 Diario  16:15 – 16:30 🡪 Revisione Doc |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Dopo la discussione con il sig. Mombelli ho le idee più in chiaro sul progetto, ho potuto quindi finire la scrittura dei requisiti. Forse oggi o domani potrò terminare il capitolo analisi sulla documentazione e passare alla progettazione.  Purtroppo ho dovuto abbandonare Spring, infatti Infomaniak non lo supporta. Ho deciso di passare a Laravel, ma visti i tempi guadagnato nelle scorse ore sono comunque più o meno in tempo.  Ho dovuto modificare il Gantt, il tempo di apprendimento per Spring previsto per l’implementazione lo dedicherò a Laravel.  Ho avuto un dubbio sulla procedura di iscrizione degli ospiti, secondo me prima di accedere ai dati del campo e degli ospiti, l’account deve rimanere in sospeso, come accade per i volontari. Ho scritto al Sig. Mombelli per verificare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo con la mia pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Inizio progettazione |