Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 12.09.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 14:45  15:00 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 13:25 🡪 Aggiornato diagramma di flusso.  13:25 – 13:30 🡪 Diario  13:30 – 13:40 🡪 Discussione docente Use case  13:40 – 14:30 🡪 Revisione use case  14:30 – 14:45 🡪 Revisione diagramma di flusso  15:00 – 15:06 🡪 Diario  15:06 – 16:20 🡪 Schema ER  16:20 – 16:30 🡪 Diario e chiusura lavoro |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dovuto pesantemente rivedere lo Use Case. Infatti c’erano incorrettezze, mancanze o poteva essere semplificato. Inoltre io avevo considerato l’infermiere il volontario come entità separate. In realtà sono la stessa cosa: l’infermiere è solo un volontario con quella mansione.  Anche il diagramma di flusso ha dovuto essere rivisto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Se domani riesco a finire la progettazione del DB sono nei tempi, altrimenti parte dell’implementazione (circa 16 ore scolastiche, più di una settimana di lavoro) verrà impiegata per terminare. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare ER  Forse, iniziare implementazione DB. |