Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 13.09.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 09:50 🡪 Schema ER  10:05 – 10:20 🡪 Schema ER  10:20 – 10:30 🡪 Diario  10:30 – 10:40 🡪 Inizio scrittura DB  10:40 – 10:53 🡪 Correzioni ER  10:53 – 10:55 🡪 Diario  10:55 – 11:00 🡪 Scrittura DB  11:00 – 11:15 🡪 Domande a Professori per scrittura DB e schema ER  11:15 – 11:20 🡪 Diario e pulizia repo  11:20 – 11:27 🡪 Correzione ER  11:27 – 11:30 🡪 Diario  11:30 – 11:35 🡪 Revisione e chiusura lavoro |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto delle difficoltà a creare tutto lo schema ER, vista la mole di campi da gestire. H dovuto anche recuperare il foglio di autocertificazione dei volontari, che non era negli allegati in mio possesso.  Una volta scritto l’inizio del mio DB ho valutato, con l’aiuto dei professori, se fosse meglio utilizzare un tabellone unico o tenere separato. Ho deciso per la seconda opzione, in quanto probabilmente più veloce. Devo però modificare l’ER ed aggiungere degli id a tutte le tabelle collegate al guest.  Se avrò tempo sarebbe utile fare dei test per capire effettivamente quale sia la migliore opzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| A livello di ore sono un pelo in ritardo, ma per la realizzazione del DB ho molto tempo. A livello di giorni invece sono in tempo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Mostrare ER a committente  Continuare implementazione DB |