Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 19.09.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 14:45  15:00 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 13:45 🡪 Aggiornamento documentazione  13:45 – 13:50 🡪 Discussione committente  13:50 – 13:55 🡪 Aggiornamento documentazione e correzione use case  13:55 – 14:02 🡪 Diario  14:02 – 14:08 🡪 Correzione DB e diario (08-10)  14:10 – 14:45 🡪 Documentazione capitolo 3.2  15:00 – 15:17 🡪 Documentazione capitolo 3.2  15:17 – 15:20 🡪 Diario  15:20 – 15:30 🡪 correzione DB e schema (ER vecchio)  15:30 – 16:00 🡪 Correzione errore ER  16:00 – 16:10 🡪 Terminato capitolo 3.2 documentazione  16:10 – 16:15 🡪 Diario  16:15 – 16:30 🡪 Informazione Laravel in vista implementazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nell’aggiornare la doc mi sono accorto che lo Use Case dell’admin era sbagliato, le sue funzioni non includevano il login.  Nel documentare il DB mi sono reso conto che l’entità healt insurance ha la cardinalità sbagliata. Cambiare da 1-n a 1-1.  Oltre al problema della cardinalità nello schema vecchio, mi sono accorto che la tabella person, nello schema ER nuovo, conteneva alcuni dati solo del geust, che sarebbero quindi risultati null. Ho aggiunto una nuova tabella seguendo la filosofia che ho usato per sviluppare tutto il DB. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo sulla progettazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Informarsi su Laravel e inizio implementazione base Laravel (prox due settimane) |