Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 22.09.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 08:55 🡪 Aggiornato file interfacce *MockFlow* + foto + documentazione con foto nuove  08:55 – 09:00 🡪 Diario  09:00 – 09:40 🡪 Tentativo base Laravel.  09:40 – 09:45 🡪 Diario  09:45 – 09:50 🡪 Ricerca per views Laravel  10:05 – 10:55 🡪 Documentazione capitolo 3.4 e correzione diagramma di flusso  10:55 – 11:00 🡪 Diario  11:00 – 11:35 🡪 Ricerca Laravel |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Come detto ieri ho aggiornato il file *MockFlow* contente le interfacce. Ho anche aggiornato nuovamente le foto dato che la toolbar era diversa per più interfacce, è un errore dal punto di vista della continuità e della semplicità d’uso.  Durante il design ho pensato di usare un template, ma molti non vengono caricati con Laravel, e non capisco perché. Devo cercare e pensare a come realizzare delle pagine che non siano solo bianche e nere.  Procedo con la documentazione e mi informo su Laravel.  Nello sviluppo della doc per il capitolo diagramma di flusso mi sono accorto che attualmente solo un infermiere poteva vedere le allergie. In realtà anche il volontario può, ma siccome hanno uno schema in comune non si capiva. Ho corretto l’errore. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo con la mia pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Devo sviluppare la home page del sito. |