Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 28.09.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 14:45 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 14:30 🡪 Implementazione e revisione view sito responsive  14:30 – 14:35 🡪 Diario  10:35 – 10:40 🡪 Aggiornamento documentazione  14:40 – 14:45 🡪 Revisione e chiusura lavoro |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi ho concluso l’implementazione delle view del sito. Questa è solo La base, il modello, a cui devo ancora aggiungere tutta la logica PHP |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare implementazione login con pagine nuove.  Un po’ di doc  Commenti e revisione dell’HTML |