Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 10.10.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 14:45  15:00 – 15:12 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 14:10 🡪 Risoluzione problemi grafici html.  13:15 – 14:15 🡪 Diario  14:15 – 14:45 🡪 Deploy sito su Infomaniak (sacrarsi risultati, Laravel non va).  15:00 – 15.10 🡪 Aggionramento footer  15:10 – 15:12 🡪 Diario  15:12 – 16:30 🡪 Concerto OSI |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho dovuto ritardare il login in Laravel dato che alcune pagine avevano degli errori grafici come la dimensione delle icone o l’allineamento dei componenti. Le ho risolte modificando il codice HTML |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In tempo con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Implementazione sito pagine. |