Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 20.10.2022 | | |
| Mattino | 08:20 – 09:50  10:05 – 11:35 | Pomeriggio | - |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 08:30 🡪 Gantt  08:30 – 09:45 🡪 Documentazione  09:45 – 09:50 🡪 Diario  10:05 – 10:55 🡪 Documentazione e aggiornamento foto Gantt  10:55 – 11:30 🡪 Documentazione  11:30 – 11:35 🡪 Diario e chiusura lavori |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non so come sia meglio dividere la doc. Ogni funzione è un capitolo? Oppure ogni file finale sarà un capitolo. Per me è meglio la prima opzione, ma cerco conferma. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo con la mia pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare implementazione di Laravel, documentazione in sospeso. |