Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Trevano | | |
| Data | 26.10.2022 | | |
| Mattino | - | Pomeriggio | 13:15 – 14:45 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 13:15 – 14:20 🡪 Salvataggio dati utenti su DB  14:20 – 14:25 🡪 Diario  14:25 – 14:40 🡪 Preparazione salvataggio altri dati  14:40 – 14:45 🡪 Chiusura lavori e diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho risolto il problema di ieri dei form (togliendo le classi inutili), ora il form funziona correttamente. Anche il salvataggio dei dati funziona (finalmente) |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in tempo con la mia pianificazione. Ma devo cambiare il Gantt per adattarlo alle esigenze |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Modifica/creazione Gantt consuntivo  Codice iscrizione campo. |